**НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

23.12.2020 221-па

О внесении изменений в постановление от 11.11.2015 № 425-па «Об утверждении муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.10.2013 № 229-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.11.2015 № 425-па (далее – Постановление), изложив приложение к Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, курирующего отдел по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава администрации Е.В.Миклашевич

Инюкова А.В.

52-309

Приложение

к постановлению администрации

Никольского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области

От 23.12.2020 № 221-па

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее - Программа) | | | | | |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  - Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»;  - Областной закон Ленинградской области от 30.12.2009 № 118-оз «О физической культуре и спорте»;  - государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 401;  - Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;  - Постановление администрации Никольского городского поселения Тосненский район Ленинградской области от 22.10.2013 № 229-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»;  - Постановление администрации от 01.10.2014 № 273-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (в редакции постановления администрации от 22.09.2016 № 268-па «О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  от 01.10.2014 №273-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области») | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание условий гражданам Никольского городского поселения, обеспечивающих возможность здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и массовым спортом | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | * Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области; * Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; * Пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; * Обеспечение успешного выступления спортсменов на спортивных соревнованиях Тосненского района | | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы | - Отдел по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Никольского городского поселения;  - Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-досуговый центр «Надежда» | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2023 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | **Подпрограмма 1** «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга»;  **Подпрограмма 2** «Развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»;  **Подпрограмма 3** «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Средства бюджета поселения | 165288,726 | 29374,148 | 43573,812 | 30365,195 | 30962,089 | 31013,482 |
| Средства областного бюджета | 76081,760 | 29536,000 | 46545,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов к 2024 году:   * Доля граждан Никольского городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит 26,0%; * Уровень обеспеченности населения Никольского городского поселения спортивными сооружениями исходя из норматива единовременной пропускной способности составит 9,8% | | | | | |

**1. Общая характеристика, основные проблемы   
и прогноз развития сферы реализации Программы**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.10.2013 №229-па.

Программа разрабатывается исходя из основных задач и направлений развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. Стратегической целью государственной политики в сфере физической культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, развитие массового спорта и спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности российского спорта (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р   
«Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»).

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области на период   
до 2030 года (Областной закон Ленинградской области от 08.08.2016 №76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года»), предусматривающей повысить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом, развитие современной инфраструктуры.

Ключевой приоритет Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта - укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Запланировано достичь к 2024 году по Ленинградской области следующих показателей:

- увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 55%;

- увеличить обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта исходя из норматива единовременной пропускной способности до 46%, в том числе за счет строительства всесезонных физкультурно-оздоровительных комплексов   
и многофункциональных спортивных центров.

Решение важнейших общенациональных задач – улучшение состояния здоровья российской нации, осознание молодым поколениям необходимости в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом, увеличение продолжительности жизни людей зависит от развития физической культуры и спорта, от эффективного использования возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии региона и страны в целом.

Задачами органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта является обеспечение условий для развития на территории поселения физической физкультуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Спорт обретает всё более динамичный характер полноценного социального института. Он активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего поколения, используется как средство отдыха и оздоровления различных групп населения, реабилитации инвалидов, повышает стрессоустойчивость.

Систематические занятия физической культурой и спортом не только способствуют укреплению здоровья, но и выполняют такие важные социальные функции, как социальная адаптация, укрепление нравственности, снижение социальной напряжённости, профилактика правонарушений, отвлечение подростков от улицы и вредных привычек.

Текущее состояние физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций, успешным выступлением спортсменов поселения на районном и областном уровне.

С 2007 года развитие физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области осуществляется в рамках муниципальных программ.

Основные задачи муниципальной программы «Развитие физической культуры   
и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»:

* развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области;
* сохранение и развитие спортивной инфраструктуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
* пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
* обеспечение успешного выступления спортсменов на спортивных соревнованиях Тосненского района.

В настоящее время выявлен ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области:

* кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта (недостаточное количество профессиональных тренерских и инструкторских кадров);
* несоответствие спортивных объектов требованиям законодательства в сфере физической культуры и спорта (отсутствие сведений во Всероссийском реестре спорта);
* несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта;
* недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов);
* отсутствие возможности для систематических занятий спортом   
  у большинства граждан (в том числе малоподвижный образ жизни, вредные привычки   
  у подрастающего поколения).

На территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области расположено учреждение, деятельность которого направлена на развитие физической культуры и спорта – муниципальное казенное учреждение «Спортивно-досуговый центр «Надежда» (далее – МКУ «СДЦ «Надежда»).   
За учреждением закреплены на праве оперативного управления и функционируют следующие объекты: физкультурно-оздоровительный комплекс №1, физкультурно-оздоровительный комплекс №2, универсальная спортивная площадка (г. Никольское,   
ул. Дачная д.5а), шахматный клуб «Ладья».

На территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области создаются благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом, проводятся комплексные физкультурно-спортивные мероприятия среди жителей поселения, среди дошкольных учреждений, учреждений образования. Наиболее популярными видами спорта на территории поселения являются: футбол, волейбол, баскетбол, большой и настольный теннис, шашки, шахматы, единоборства.

За 2019 год МКУ «СДЦ «Надежда» провело более 120 физкультурно-спортивных мероприятия на территории поселения, организовало 28 групп по 10 видам спорта (общее количество занимающихся составило 6013 человек), спортсмены Никольского городского поселения Тосненского района выступили на 42 выездных мероприятиях.

В целом по основным показателям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» можно отметить положительную динамику. По показателю численности систематически занимающихся физической культурой и спортом отмечен плановый рост.

**2. Приоритеты, цели и задачи Программы**

Целью Программы является создание условий гражданам Никольского городского поселения, обеспечивающих возможность здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и массовым спортом.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

• развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области;

• сохранение и развитие спортивной инфраструктуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

• пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

• обеспечение успешного выступления спортсменов на спортивных соревнованиях Тосненского района.

Решение задач обеспечиваются через реализацию мероприятий, предусмотренных тремя подпрограммами Программы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления   
и досуга»;

Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»;

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области».

**3. Планируемые результаты реализации Программы**

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния сферы физической культуры и спорта предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) как для Программы в целом, так и для подпрограмм.

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь к 2024 году следующих результатов:

• доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (3-79 лет) составит 26,0%;

• уровень обеспеченности населения Никольского городского поселения спортивными сооружениями исходя из норматива единовременной пропускной способности составит 9,8%.

Доля граждан Никольского городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой   
и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни», утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.04.2019 № 324.

Уровень обеспеченности населения Никольского городского поселения спортивными сооружениями исходя из норматива единовременной пропускной способности рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями   
о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244.

**4. Сроки реализации Программы,   
характеристика основных мероприятий подпрограмм**

Сроки реализации Программы рассчитаны на период с 2019 – 2023 годы. Формирование мероприятий Программы осуществляется по трем подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Никольского городского поселения услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении» (далее – Подпрограмма 3).

Основное мероприятие Подпрограммы 1 направлено на совершенствование системы оплаты труда работников МКУ «СДЦ «Надежда» и мер социальной поддержки, оказывающего услуги в сфере физической культуры и спорта, обеспечение эффективного и качественного использования муниципального имущества, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

Основным мероприятием Подпрограммы 2 является развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении, реализация которого подразумевает:

- строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта;

- капитальный ремонт и ремонт объектов физической культуры и спорта.

При реализации данных мероприятий учитываются потребности жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области   
и МКУ «СДЦ «Надежда» для качественного оказания услуг. Подпрограмма нацелена на развитие инфраструктуры массового спорта, обеспечения доступности спортивных объектов для всех категорий и групп населения.

Основные мероприятия Подпрограммы 3 направлены на совершенствование системы подготовки и проведения физкультурно-спортивных мероприятий на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для всех категорий и групп населения, обеспечение участия сборных команд поселения   
в физкультурных и спортивных мероприятиях Тосненского района.

**5. Финансовое обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение реализации Программы составляет 241 370,486 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 165 288,726 тыс. рублей.

- областного бюджета Ленинградской области – 76 081,760 тыс. рублей.

- прочих источников – 0,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение по годам:

2019 год – 58 910,148 тыс. руб., в том числе бюджет поселения – 29 374,148 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 29 536,000 тыс. руб., прочие источники –   
0,00 тыс. руб.

2020 год – 90 119,572 тыс. руб., в том числе бюджет поселения – 43 573,812 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 46 545,760 тыс. руб., прочие источники –   
0,00 тыс. руб.

2021 год – 30 365,195 тыс. руб., в том числе бюджет поселения – 30 365,195 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., прочие источники –   
0,00 тыс. руб.

2022 год – 30 962,089 тыс. руб., в том числе бюджет поселения – 30 962,089 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., прочие источники –   
0,00 тыс. руб.

2023 год – 31 013,482 тыс. руб., в том числе бюджет поселения – 31 013,482 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., прочие источники –   
0,00 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования мероприятий в рамках Программы представлены в приложении к муниципальной программе.

**6. Механизм реализации Программы**

Программа разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.10.2013 № 229-па.

Исполнитель Программы:

- организует разработку Программы, ее согласование и утверждение;

- формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

- организует реализацию Программы, инициирует внесение изменений в соответствии с требованиями, установленными Порядком разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, несет ответственность за достижение плановых значений показателей (индикаторов).

Соисполнители Программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий Программы;

- представляют в части своей компетенции предложения по корректировке Программы;

- осуществляют совместно с исполнителем Программы планирование бюджетных средств по основным направлениям Программы с целью их адресного и обоснованного использования;

- представляют исполнителю Программы необходимую информацию для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

ПАСПОРТ

Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга» (далее – Подпрограмма 1) | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Обеспечение деятельности МКУ «СДЦ «Надежда» с целью повышения качества оказания услуг жителям Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сфере спорта, оздоровления и досуга | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | * повышение качества оказания муниципальных услуг; * обеспечение эффективного и качественного использования муниципального имущества; * развитие волонтерства для целей физической культуры и спорта; * совершенствование системы оплаты труда и мер социальной поддержки работников учреждения, оказывающего услуги в сфере физической культуры и спорта. | | | | | | |
| Соисполнитель подпрограммы | | МКУ «СДЦ «Надежда» | | | | | | |
| Разработчик подпрограммы | | Отдел по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2019 - 2023 годы | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования |  | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Подпрограмма1 |  | Всего | 21162,481 | 30453,090 | 25843,195 | 27715,669 | 25917,000 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства  федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства  бюджета  Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Средства  бюджета  поселения | 21162,481 | 30453,090 | 25843,195 | 27715,669 | 25917,000 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации  подпрограммы | | Повышение уровня кадрового обеспечения физкультурно-спортивной работы с населением;  Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества. | | | | | | |

**1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1**

Деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляет муниципальное казенное учреждение «Спортивно-досуговый центр «Надежда». За учреждением закреплены на праве оперативного управления и функционируют следующие объекты: физкультурно-оздоровительный комплекс № 1, физкультурно-оздоровительный комплекс № 2, шахматный клуб «Ладья», где оказываются физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги.   
В учреждении сформирован штат сотрудников по управлению, обслуживанию закрепленного муниципального имущества и организации услуг в сфере физической культуры и спорта.   
На 01.01.2021 года в МКУ «СДЦ «Надежда» 9 штатных сотрудников осуществляют работу   
с населением, а также ведут секции более чем по 10 видам спорта.

Основные мероприятия направлены на совершенствование системы оплаты труда работников учреждения и мер социальной поддержки, оказывающего услуги в сфере физической культуры и спорта, обеспечение эффективного и качественного использования муниципального имущества, повышение качества оказания муниципальных.

**2. Приоритеты, цели, задачи и планируемые результаты Подпрограммы 1**

Важнейшие приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1 определены в следующих нормативных правовых актах федерального и регионального уровней:

- «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (разработан Министерством экономического развития Российской Федерации);

- Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2019 г. № 1188-р «Об утверждении Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 года».

Основываясь на приоритетных направлениях государственной и муниципальной политики, цель Подпрограммы 1 обеспечить деятельность МКУ «СДЦ «Надежда» с целью повышения качества оказания услуг жителям Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сфере спорта, оздоровления и досуга. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

- повышение качества оказания муниципальных услуг;

- обеспечение эффективного и качественного использования муниципального имущества;

- разработка мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной работы   
с населением Никольского городского поселения и среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

- развитие волонтерства для целей физической культуры и спорта;

- совершенствование системы оплаты труда и мер социальной поддержки работников учреждения, оказывающего услуги в сфере физической культуры и спорта.

Планируемыми результатами Подпрограммы 1 являются:

- повышение уровня кадрового обеспечения физкультурно-спортивной работы   
с населением;

- повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества;

- повышение уровня оплаты труда работников учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта.

По результатам сроков реализации Подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения показателей:

- увеличение количества квалифицированных тренеров и инструкторов физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения;

- повышение уровня оплаты труда работников учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки

**3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1**

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий: мероприятия по обеспечению деятельности МКУ СДЦ «Надежда» с целью выполнения функций по реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, оказанию муниципальных услуг (включая расходы на приобретение инвентаря, сезонные расходы по содержанию спортивных объектов, оплату административно-управленческому персоналу, инструкторам и подсобным рабочим) и управлению муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта (включая расходы на содержание имущества, затраты на текущие ремонты спортивных объектов); мероприятия по управлению муниципальными финансами, направленные на повышение качества финансового управления, а также планирования и контроля исполнения местного бюджета; мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая проведение мероприятий по оптимальному уровню укомплектованности штатной численности работников сферы физической культуры и спорта, организацию повышения квалификации работников; мероприятия по сбору и обработке данных официального статистического наблюдения   
и мониторинг состояния сферы физической культуры и спорта; мероприятия по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса в МКУ СДЦ «Надежда» депутатскими комиссиями по бюджету и физической культуре; реализацию мер по обеспечению взаимодействия отдела по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью как ответственного исполнителя Программы с соисполнителем  
и участниками Программы на основе соответствующих нормативных актов местного уровня, определяющих сферы ответственности каждого; совершенствование нормативно-правового обеспечения в части эффективности системы оплаты труда и мер социальной поддержки работников федеральных муниципального учреждения в сфере физической культуры и спорта.

ПАСПОРТ

Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта   
в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | «Развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» (далее – подпрограмма). | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Сохранение и развитие объектов физической культуры и спорта Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | | |
| Соисполнитель подпрограммы | | МКУ «Спортивно-досуговый центр «Надежда» | | | | | | |
| Разработчик подпрограммы | | Отдел по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | * сохранение и совершенствование спортивной инфраструктуры; * подготовка документации для строительства новых объектов спортивной инфраструктуры; * укрепление и модернизация материально-технической базы МКУ «СДЦ «Надежда», обеспечение безопасного и эффективного функционирования спортивных объектов. | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2019 - 2023 годы | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Подпрограмма |  | Всего | 36807,667 | 58226,482 | 3872,000 | 1806,420 | 3656,482 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства  федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства  бюджета  Ленинградской области | 29536,000 | 46545,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Средства  бюджета  поселения | 7271,667 | 11680,722 | 3872,000 | 1806,420 | 3656,482 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации  подпрограммы | | Увеличить уровень обеспеченности населения Никольского городского поселения спортивными сооружениями, исходя из норматива единовременной пропускной способности к 2024 году до 9,8% | | | | | | |

**1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2**

В настоящее время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности гражданина в течение всей жизни.

Повышение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для различных категорий населения и обеспечение права каждого на занятия физической культурой и спортом является одним из самых важных приоритетов социальной политики.

По результатам проверки Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области целевого использования средств бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выделенных МКУ «СДЦ «Надежда» в 2019 году, включая анализ достижения показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» был выявлен ряд не соответстви1 расчетов показателей программы.

В Никольском городском поселении по состоянию на 01 января 2020 года обеспеченность спортивными залами – 8,05%, исходя из количества спортивных и плоскостных сооружений, спортивных залов, находящихся в ведении МКУ «СДЦ «Надежда».

**2. Приоритеты, цели, задачи и планируемые результаты Подпрограммы 2**

Цель подпрограммы: сохранение и развитие объектов физической культуры и спорта Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Задачи подпрограммы:

• сохранение и совершенствование спортивной инфраструктуры;

• подготовка документации для строительства новых объектов спортивной инфраструктуры;

• укрепление и модернизация материально-технической базы МКУ «СДЦ «Надежда», обеспечение безопасного и эффективного функционирования спортивных объектов.

Показатель подпрограммы:

Уровень обеспеченности населения Никольского городского поселения спортивными сооружениями, исходя из норматива единовременной пропускной способности рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 по формуле:

Е%=Ес/Ен, где:

Е% - обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта в возрасте от 3-79 лет;

Ес – существующая единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта;

Ен – нормативная пропускная способность объектов физической культуры и спорта, которая рассчитывается по формуле: Ен=Чн\*Н (Н-норматив единовременной пропускной способности на 10000 человек населения).

Подпрограмма рассчитана на период 2019 - 2023 годы. В результате реализации мероприятий государственной программы планируется достичь к 2024 году:

увеличить уровень обеспеченности населения Никольского городского поселения спортивными сооружениями, исходя из норматива единовременной пропускной способности до 9,8%.

Достижение показателя планируется за счет строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36х18 м. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское ул. Дачная. Реализация строительства по годам: 2021 г. – проектно-изыскательские работы; 2022 г. – строительно-монтажные работы; 2023 г. – строительно-монтажные работы и установка оборудования.

**3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2**

Сроки реализации основных мероприятий подпрограммы рассчитаны на период   
с 2019 по 2022 год.

Основные мероприятия подпрограммы:

- подготовка проектно-сметной документации, экспертиза смет и проектов (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Никольское,   
ул. Дачная, д. 6а);

- работы по строительству спортивных объектов (реконструкция городского стадиона по адресу: г. Никольское, ул. Дачная, д. 6а).

С целью получения софинансирования на строительство спортивных объектов администрация подает заявку и пакет документов в ГКУ «УС ЛО» для рассмотрения на заседании рабочей группы по проведению анализа перечня объектов, включаемых в непрограммную часть адресной инвестиционной программы в раздел «Проектные работы и обоснование инвестиций», возможности включения на 2021 год проектирования объекта на территории г. Никольское и дальнейшего включения в программу Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» подпрограмму 3 «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области».

ПАСПОРТ

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении   
Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» (далее – подпрограмма) | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Никольского городского поселения | | | | | | |
| Соисполнитель подпрограммы | | МКУ «СДЦ «Надежда» | | | | | | |
| Разработчик подпрограммы | | Отдел по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | * Популяризация здорового образа жизни среди всех слоев населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; * Привлечение жителей Никольского городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; * Обеспечение успешного выступления спортсменов на спортивных соревнованиях Тосненского района Ленинградской области. | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2019 - 2023 годы | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2022 год |
| Подпрограмма |  | Всего | 940,00 | 1440,00 | 650,00 | 1440,00 | 1440,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства  федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства  бюджета  Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Средства  бюджета  поселения | 940,00 | 1440,00 | 650,00 | 1440,00 | 1440,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации  подпрограммы | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (3-79 лет) к 2024 году составит 26,0% | | | | | | |

**1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1**

Решение важнейших общенациональных задач – улучшение состояния здоровья населения, осознание молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, занятиях физической культурой и спортом имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни.

Задачами органов местного самоуправления является обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц  
 с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года поставлены задачи по увеличению доли граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни.

Для их достижения предусмотрены мероприятия по:

- совершенствованию системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп;

- повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

- развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

- совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

За 12 месяцев 2020 года проведено 88 мероприятий на территории Никольского городского поселения, сборные команды поселения приняли участие в 54 выездных мероприятиях, также принято участие в 24 мероприятиях, организованных на электронной площадке, организовано 28 групп по 12 видам спорта: фитнес (взрослые), большой теннис (взрослые/дети), ММА, Грэпплинг, Кэмпо (дети), шахматы (взрослые/дети), ОФП (дети), тяжелая атлетика (взрослые/дети), пауэрлифтинг (взрослые/дети), волейбол (взрослые/дети), настольный теннис (взрослые/дети), группа «Здоровье» (взрослые), шашки (дети), баскетбол (взрослые/дети).

**2. Приоритеты, цели, задачи и планируемые результаты Подпрограммы 3**

Основными приоритетными направлениями муниципальной политики в части развития физической культуры и массового спорта являются вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи.

Целью данной подпрограммы является развитие физической культуры и массового спорта на территории Никольского городского поселения.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

* Популяризация здорового образа жизни среди всех слоев населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
* Привлечение жителей Никольского городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
* Обеспечение успешного выступления спортсменов на спортивных соревнованиях Тосненского района Ленинградской области.

Решение поставленных задач будет обеспечено за счет эффективного взаимодействия местных органов исполнительной власти, МКУ «СДЦ «Надежда».

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (3-79 лет) к 2024 году составит 26,0%.

Показатель рассчитывается по формуле:

Дз=Чз/Чн\*100%, где:

Дз – доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность населения в возрасте от 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом;

Чн – численность населения в возрасте от 3-79 лет.

**3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3**

Основным мероприятием подпрограммы является совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных мероприятий в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области и обеспечение участия сборных команд Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в физкультурных и спортивных мероприятиях Тосненского района Ленинградкой области. Реализация указанного мероприятия будет направлена на организацию работы:

- по проведению спартакиад для жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, общеобразовательных школ и дошкольных учреждений;

- по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий по различным видам спорта;

- содействие в проведении районных и областных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

- по подготовке и участию сборных команд Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в районных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях среди различных групп населения;

- приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской и сувенирной продукции;

- по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/ или качественныецелевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед.  изм. | Оценка базового  значения  показателя на 01.01.2019 | Планируемое значение показателя по годам | | | |
| Бюджет  Никольского городского поселения | Другие  источники | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Популяризация здорового образа жизни среди всех слоев населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;  Привлечение жителей Никольского городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;  Обеспечение успешного выступления спортсменов на спортивных соревнованиях Тосненского района Ленинградской области. |  |  | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (3-79 лет) | % | 17,5 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2. | Сохранение и совершенствование спортивной инфраструктуры;  Подготовка документации для строительства новых объектов спортивной инфраструктуры;  Укрепление и модернизация материально-технической базы МКУ «СДЦ «Надежда», обеспечение безопасного и эффективного функционирования спортивных объектов. |  |  | Увеличить уровень обеспеченности населения Никольского городского поселения спортивными сооружениями, исходя из норматива единовременной пропускной способности к 2024 году до 9,8% | % | 10,9 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |

Приложение №1 к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объемы финансирования в 2018 году (тыс. руб.) | Всего (тыс.руб) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Планируемые результаты мероприятий программы |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма № 1 «Обеспечение жителей Никольского городского поселения услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оплата труда | **Итого по п.1** | 2019-2023 | 11743,062 | 69205,215 | 12019,825 | 12657,890 | | 14842,500 | 14842,500 | 14842,500 | Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки. |
| Средства бюджета поселения |  | 11743,062 | 69205,215 | 12019,825 | 12657,890 | | 14842,500 | 14842,500 | 14842,500 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1 | Фонд оплаты труда с начислениями | Итого | 2019-2023 | 11743,062 | 69205,215 | 12019,825 | 12657,890 | | 14842,500 | 14842,500 | 14842,500 |  |
| Средства бюджета поселения |  | 11743,062 | 69205,215 | 12019,825 | 12657,890 | | 14842,500 | 14842,500 | 14842,500 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2. | Содержание спортивных объектов | **Итого по п.2** | 2019-2023 | 6743,572 | 61886,220 | 9142,656 | 17795,200 | | 11000,695 | 12873,169 | 11074,500 | Обеспечение эффективного и качественного использования муниципального имущества |
| Средства бюджета поселения |  | 6743,572 | 61886,220 | 9142,656 | 17795,200 | | 11000,695 | 12873,169 | 11074,500 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.1. | Расходы по оплате услуг, работ (ст.221,222,223,225,226, ст 290 п.34) | Итого | 2019-2023 | 5580,122 | 56632,720 | 7967,956 | 16775,500 | | 9980,995 | 11853,469 | 10054,800 |  |
| Средства бюджета поселения |  | 5580,122 | 56632,720 | 7967,956 | 16775,500 | | 9980,995 | 11853,469 | 10054,800 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.2. | Материально-техническое обеспечение (ст. 310, ст.340) | Итого | 2019-2023 | 1163,450 | 5253,500 | 1174,700 | 1019,700 | | 1019,700 | 1019,700 | 1019,700 |  |
| Средства бюджета поселения |  | 1163,450 | 5253,500 | 1174,700 | 1019,700 | | 1019,700 | 1019,700 | 1019,700 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | | **Итого** |  | **18486,634** | **131091,435** | **21162,481** | **30453,090** | | **25843,195** | **27715,669** | **25917,000** |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  | 18486,634 | 131091,435 | 21162,481 | 30453,090 | | 25843,195 | 27715,669 | 25917,000 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза смет и проектов | Итого | 2019-2023 | 0,000 | 677,000 | 677,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Сохранение и совершенствование спортивной инфраструктуры;подготовка документации для строительства новых объектов спортивной инфраструктуры; укрепление и модернизация материально-технической базы МКУ «СДЦ «Надежда», обеспечение безопасного и эффективного функционирования спортивных объектов |
| Средства бюджета поселения |  | 0,000 | 677,000 | 677,0000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка ПСД по реконструкции стадиона г. Никольское (ул. Дачная д.6а), по реконструкции ФОКа №1(ул. Дачная д.6) | Итого | 2019-2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Средства бюджета поселения |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2. | Подготовка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: п. Гладкое ул. Школьная | Итого |  | 0,000 | 0,000 | 677,00 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Средства бюджета поселения |  | 0,000 | 0,000 | 677,00 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2. | Выполнение работ по строительству спортивных объектов | Итого | 2019-2023 | 0,00 | 103692,051 | 36130,667 | 58226,482 | | 3872,000 | 1806,420 | 3656,482 |  |
| Средства бюджета поселения |  | 0,00 | 27610,291 | 6594,667 | 11680,722 | | 3872,000 | 1806,420 | 3656,482 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 76081,760 | 29536,000 | 46545,76 | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ по реконструкции городского стадиона по адресу: г. Никольское ул. Дачная д.6а (ст.226 п.27) | Итого | 2019-2023 | 0,00 | 103692,051 | 36130,667 | 58226,482 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета поселения |  | 0,00 | 27610,291 | 6594,667 | 11680,722 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 76081,760 | 29536,000 | 46545,76 | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.2. | Строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36х18 м по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Дачная, д. 6 | Итого | 2019-2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3872,000 | 1806,420 | 3656,482 |  |
| Средства бюджета поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3872,000 | 1806,420 | 3656,482 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | | **Итого** |  | **0,000** | **104369,051** | **36807,667** | **58226,482** | | **3872,000** | **1806,420** | **3656,482** |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  | 0,000 | 28287,291 | 7271,667 | 11680,722 | | 3872,000 | 1806,420 | 3656,482 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 76081,760 | 29536,000 | 46545,760 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка и проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий, организация команд в соревнованиях | Итого | 2019-2023 | 840,000 | 5910,000 | 940,000 | | 1440,000 | 650,000 | 1440,000 | 1440,000 | Совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных мероприятий в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области и обеспечение участия сборных команд Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в физкультурных и спортивных мероприятиях Тосненского района Ленинградкой области |
| Средства бюджета поселения |  | 840,000 | 5910,000 | 940,000 | | 1440,000 | 650,000 | 1440,000 | 1440,000 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для различных возрастных категорий граждан (ст. 296) | Итого | 2019-2023 | 390,000 | 1900,000 | 300,000 | 400,000 | | 400,000 | 400,000 | 400,000 |  |
| Средства бюджета поселения |  | 390,000 | 1900,000 | 300,000 | 400,000 | | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение участия сборных команд поселения в выездных физкультурно-спортивных мероприятиях | Итого | 2019-2023 | 450,000 | 4010,000 | 640,000 | 1040,000 | | 250,000 | 1040,000 | 1040,000 |
| Средства бюджета поселения |  | 450,000 | 4010,000 | 640,000 | 1040,000 | | 250,000 | 1040,000 | 1040,000 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | | **Итого** |  | **840,000** | **5910,000** | **940,000** | **1440,00** | | **650,000** | **1440,00** | **1440,00** |
| **Всего по программе** | |  |  | **19326,634** | **241370,486** | **58910,148** | **90119,572** | | **30365,195** | **30962,089** | **31013,482** |