НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.02.2022                        13-па

О мерах по обеспечению бесперебойного пропуска весеннего половодья на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в их водоохранных зонах на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и бесперебойного пропуска весеннего половодья 2022 года, администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в период пропуска весеннего половодья 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить ответственность за осуществление мероприятий 
по обеспечению бесперебойного пропуска весеннего половодья на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – КЧС и ОПБ).

3. Начальнику сектора ГО и ЧС администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области организовать работу 
по проведению противопаводковых мероприятий в зонах возможного затопления (подтопления) населенных пунктов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в период пропуска весеннего половодья 2022 года.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
от 22.03.2021 №26-па «О мерах по обеспечению бесперебойного пропуска весеннего половодья на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2021 году».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, курирующего сектор ГО и ЧС.

Исполняющий обязанности главы администрации

заместитель главы администрации                                                       М.М. Антонов

В.В. Греднев

8(81361)53-785

Приложение № 1

к постановлению администрации

Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области 
                                                                                     от 14.02.2022 № 13-па

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в период пропуска весеннего половодья 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать работы по проведению противопаводковых мероприятий в зонах возможного затопления (подтопления) населенных пунктов, уточнению планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рассмотрев вопрос на заседании КЧС. | До 25.03 | Председатель КЧС и ОПБ, секретарь КЧС и ОПБ |
| 2. | Взять под контроль территории, подпадающие в зоны затопления и подтопления паводковыми водами, оповестить население о возможной угрозе. Особое внимание следует обратить на пред паводковую обстановку. | До 25.03 | КЧС и ОПБ |
| 3. | Производить на местах проверку и при необходимости расчистку стеснения русловых, пойменных, устьевых участков рек, мест возможных заторов льда. | Весь период | КЧС и ОПБ |
| 4. | Организовать обеспечение защиты мостов (чернение и распиловка льда, укрепление конструкций). | По мере необходимости | КЧС и ОПБ, руководители предприятий и организаций |
| 5. | Совместно с руководителями предприятий и организаций (учреждений), предприятий жилищно-коммунального хозяйства определить силы и средства по безаварийному пропуску весеннего паводка и оперативной помощи населению. | До 25.03 | КЧС и ОПБ, руководители предприятий и организаций |
| 6. | Организовать подготовку и проведение мероприятий по снижению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья, корректировке планов действия и регламентирующих документов. | До 25.03 | Начальник сектора ГО и ЧС администрации |
| 7. | Корректировка планов действий по эвакуации пострадавшего населения из зон подтопления и функционированию пунктов для временного размещения | По мере необходимости | Начальники ПЭП №5 ПЭП №6 |
| 8. | Направить в Главное управление МЧС России по Ленинградской области и ППК Тосненского района информацию о местах, наиболее подверженных подтоплению (сроки, численность населения и объектов инфраструктуры, протяженность участков автомобильных и железнодорожных дорог, источники потенциального загрязнения водных объектов). | До30.03 | Начальник сектора ГО и ЧС администрации |
| 9. | Своевременное информирование противопаводковой комиссии, КЧС и ОПБ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о проделанной работе по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка, о готовности к проведению противопаводковых мероприятий и имеющихся силах, и средствах для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Весь период | Начальник сектора ГО и ЧС администрации |